****

**РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**(п’ятнадцята сесія восьмого скликання)**

 **РІШЕННЯ**

30 листопада 2021 року №814 -15- VIIІ

Про виконання Комплексної програми „Розвиток житлово-комунального господарства Решетилівської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки” та затвердження відповідної Програми на 2022-2024 роки

 Відповідно до пункту 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та заслухавши звіт начальника відділу житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку та з питань охорони праці Тищенка С.С., Решетилівська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

 1. Звіт начальника відділу житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку та з питань охорони праці Тищенка С.С. про виконання Комплексної програми „Розвиток житлово-комунального господарства Решетилівської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки” взяти до відома, що додається.

 2. Затвердити Комплексну програму „Розвиток житлово-комунального господарства Решетилівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки” , що додається.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, екології, житлово-комунального господарства, архітектури, інфраструктури, комунальної власності та приватизації (Захарченко В.Г.).

Міський голова О.А. Дядюнова

Перший заступник міського голови І.В. Сивинська

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради Ю.М.Невмержицький

Начальник відділу з юридичних питань

та управління комунальним майном Н.Ю. Колотій

Начальник відділу організаційно-

інформаційної роботи, документообігу

та управління персоналом О.О. Мірошник

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, транспорту, зв’язку та з

питань охорони праці С.С. Тищенко

Голова постійної комісії **з питань**

**земельних відносин, екології,**

**житлово-комунального господарства,**

**архітектури, інфраструктури,**

**комунальної власності та приватизації В.Г. Захарченко**

Додаток до

рішення Решетилівської

міської ради восьмого скликання

30 листопада 2021 року №814-15-VIIІ

(15 сесія)

**ЗВІТ**

**про виконання Комплексної програми „Розвиток житлово-комунального господарства Решетилівської міської територіальної громади**

 **на 2019 - 2021 роки”**

 Комплексна програма „Розвиток житлово-комунального господарства Решетилівської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки” (далі Програма) затверджена рішенням Решетилівської міської ради від 05 березня 2019 року № 508-15-VII. Програма створена шляхом об’єднання ряду програм:

 - Програми Решетилівської міської ради реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2016-2020 роки;

 - Програми утримання доріг місцевого значення по Решетилівській міської раді на 2016-2020 роки;

 - Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки на 2016-2020 роки на території Решетилівської міської ради.

**За 2021 рік згідно заходів Програми використано коштів:**

**- Житловий фонд**

1) капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку по вул. Старокиївська, 7 місто Решетилівка на суму 2564,7 тис. грн.;

 2) проведення обстеження стану ліфтового господарства в житлових будинках за адресами вул. Покровська, 21, 23, 25 на суму 7 818 грн.

**- Водопостачання та водовідведення**

1) проведено реконструкцію водопровідної мережі по вул. Гагаріна в м. Решетилівка.

**- Ремонт та утримання доріг**

1) проведено ремонт асфальтного покриття доріг на суму **17,4 млн.** **грн.,** за дольовим принципом 50/50 кошти місцевого та державного бюджетів, зокрема:

Дороги загального користування:

 - Решетилівка - М’якеньківка – Сухорабівка;

 - Решетилівка - Шрамки – Каленики;

 - Решетилівка – Лиман Перший – Стовбина Долина;

- М03 – Лиман Другий;

- Молодиківщина – Покровське;

- Покровське – Лучки – Федіївка;

- Потічок – Пащенки - /Н31/;

- Малий Бакай – Сухорабівка;

- Цьови – Тищенки – Молодиківщина;

Вулиці міста Решетилівка:

 - вул. Миру в м. Решетилівка;

 - вул. Калинова в м. Решетилівка;

 - вул. Гарячківська в м. Решетилівка;

 - вул. Франка в м. Решетилівка;

 - вул. Гагаріна в м. Решетилівка;

 - вул. Парижської Комуни в м. Решетилівка;

 - вул. Шевченка в м. Решетилівка ;

 - вул. Сагайдачного в м. Решетилівка;

 - вул. Червонопартизанська в м. Решетилівка;

 - вул. Матросова в м. Решетилівка;

 - вул. Джерельна в м. Решетилівка;

 - вул. Волошкова в м. Решетилівка;

 - вул. Старокиївська в м. Решетилівка;

 - вул. Ентузіастів в м. Решетилівка;

 - вул. Лесі Українки в м. Решетилівка;

 - вул. Покровська в м. Решетилівка;

 - пров. Вишневий в м. Решетилівка;

**- Благоустрій території та група „Благоустрій”**

Для забезпечення комфортного відпочинку жителів громади встановлено 3 альтанки в місцях відпочинку на суму 42тис. грн., придбано 4 біотуалети на суму 42,6тис. грн.

Проводиться капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів з благоустроєм території житлових будинків № 9, 11 по вулиці Старокиївська у місті Решетилівка, згідно проекту на суму 2341,767 тис. грн.

Проводиться капітальний ремонт тротуару по вул. Великотирнівська на ділянці від буд. № 27 до перехрестя вулиць Новосанжарська — Великотирнівська в м. Решетилівка, згідно проекту на суму 1485,324 тис. грн.

Заробітна плата працівників групи „Благоустрій” за звітний період поточного року становить – 4439 тис. грн.

Придбано для групи „Благоустрій”:

 - лафет для перевезення міні техніки;

 - причіп до легкового авто;

- 3 дренажних насоси;

- 5 ємностей в металевому каркасі;

- 20 бензотримерів;

- 1 бензопила;

- 1 відбійний молоток;

**- Вуличне освітлення**

1) проведено монтаж ліній вуличного освітлення на суму **308,252** тис. грн., зокрема:

- вул. Покровська - 49,959 тис. грн.,

- вул. Старокиївська - 49,723 тис. грн.,

- вул. Лугова – 17,968 тис. грн.,

- вул. Коцюбинського - 15,497 тис. грн.,

- вул. Гарячківська - 36,425 тис. грн.,

- вул. Матросова - 38,585 тис. грн.,

- вул. Шевченка - 32,380 тис. грн.,

- вул. Полтавська – 7,141 тис. грн.,

- вул. Решетилівська - 13,058 тис. грн. у с. Лиман Перший,

- с. Капустяни – 47,516 тис. грн.

Придбано енергозберігаючих ламп для зовнішнього освітлення вулиць на суму 107,355 тис. грн.

**За 2021 рік згідно заходів Програми використано коштів:**

 - Закупівля дитячих майданчиків — 94,999 тис. грн;

 - Послуги з нанесення дорожньої розмітки — 149,8 тис. грн;

 - Придбано посадкового матеріалу квітів — 34 тис. грн;

 - Відловлено 39 безпритульних тварин .

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, транспорту, зв’язку та

з питань охорони праці С.С. Тищенко