Додаток 1

до рішення Решетилівської міської ради восьмого скликання

24 грудня 2025 року

№ 2459-65-VIII

(65 сесія)

Додаток 3

Перелік пріоритетних проєктів Стратегії розвитку освіти Решетилівської міської територіальної громади на 2024-2027 роки

| Проєкти/заходи | Тер мін вико нання | Обсяг фінансування тис.грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 1. Безпечний, доступний, комфортний та мотивуючий до навчання освітній простір закладів освіти громади |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Створено безпечне освітнє середовище з урахуванням потреб інклюзії |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Облаштовано укриття закладів освіти громади відповідно до нормативних вимог та з готовністю до безперервного освітнього процесу |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Поточний ремонт та облаштування укриття в Решетилівській початкової школи Решетилівської міської ради | 2024 | 3800,0 |  |  |  | 3800,0 |
| 1.1.1.2. Модернізація вентиляційної системи в укриттях Малобакайського ЗЗСО І-ІІІ ступенів та Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради | 2027 |  |  |  | 700,0 | 700,0 |
| 1.1.1.3. Утеплення стін та підлоги в укриттях Демидівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Шевченківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. В.О. Пащенка, Шевченківського ЗДО ясел-садка ,,Світлячок’’ Решетилівської міської ради | 2026- 2027 |  |  | 350,0 | 500,0 | 850,0 |
| 1.1.1.4. ,,Надійне укриття – безпека для життя’’ (будівництво сучасного укриття в ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника'' Решетилівської міської ради | 2024 | 19000,0 |  |  |  | 19000,0 |
| 1.1.1.5. ,,Сучасному закладу – безпечне та комфортне укриття’’ (поточний ремонт укриття Піщанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) | 2024 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |
| 1.1.1.6. Будівництво укриття в Решетилівському ЗДО яслах-садку ,,Ромашка'' Решетилівської міської ради | 2027 |  |  |  | 20000,0 | 20000,0 |
| 1.1.1.7. Поточний ремонт та дооблаштування найпростішого укриття в Решетилівській початковій школі Решетилівської міської ради | 2026-2027 |  |  | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
| 1.1.2. Налагоджено систему безпечного та якісного харчування дітей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. ,,Запрошуємо до сучасної їдальні’’ (модернізація харчоблоків ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника Решетилівської міської ради'', Решетилівського ЗДО ясел-садка ,,Ромашка’’, Шевченківського ЗДО ясел-садка ,,Світлячок’’ Решетилівської міської ради) | 2027 |  |  |  | 17000,0 | 17000,0 |
| 1.1.2.2. ,,Сучасній їдальні – сучасне обладнання’’ (поточний ремонт системи вентиляції в харчоблоках Малобакайського ЗЗСО І-ІІІ ступенів та Піщанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) | 2025- 2026 |  | 70,0 | 100,0 |  | 170,0 |
| 1.1.2.3. ,,Шкільна їдальня – сучасна зона харчування, відпочинку та комфорту’’ (поточний ремонт їдальні та харчоблоку Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів, харчоблоку Колотіївського ЗДО ясел-садка ,,Лелеченька’’ Решетилівської міської ради) | 2026 |  |  | 250,0 |  | 250,0 |
| 1.1.2.4. Вдосконалення професійного рівня працівників харчоблоків щодо впровадження системи безпечного харчування НАССР у закладах освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Створено безпечний фізичний простір для учасників освітнього процесу з урахуванням принципів універсального дизайну |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. Проведення оцінки технічного стану будівель закладів освіти Решетилівської міської ради та визначення пріоритетності виконання робіт з ремонту та реконструкції | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. Облаштування огорожі у Решетилівській початковій школі, Калениківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Покровському ОЗЗСО І-ІІІ ступенів, Решетилівському ЗДО яслах-садку ,,Соняшник’’, Покровському ЗДО яслах-садку ,,Барвінок’’ Решетилівської міської ради | 2026-2027 |  |  | 250,0 | 250,0 | 500,0 |
| 1.1.3.3. ,,Система пожежної сигналізації – запорука безпеки дітей’’ (влаштування автономної системи пожежної сигналізації в Решетилівському ЗДО яслах-садку ,,Ромашка'', Калениківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Покровському ЗДО яслах-садку ,,Барвінок’’ Решетилівської міської ради) | 2027 |  |  |  | 700,0 | 700,0 |
| 1.1.3.4. ,,Око на безпеку’’ (встановлення внутрішньої системи відеоспостереження в ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника Решетилівської міської ради'') | 2025 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |
| 1.1.3.5.,,Безпечна школа’’ (встановлення зовнішньої системи відеоспостереження у Решетилівській початковій школі, Піщанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, М’якеньківській гімназії з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради) | 2024-2027 | 90,0 |  | 150,0 | 150,0 | 390,0 |
| 1.1.3.6.Облаштування сучасного вуличного тіньового навісу для Демидівського ЗДО ясел-садка ,,Берізка’’ Решетилівської міської ради | 2026 |  |  | 250,0 |  | 250,0 |
| 1.2. Забезпечено рівний доступ до отримання освітніх послуг у громаді |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Налагоджено діяльність інклюзивно-ресурсного центру громади відповідно до потреб здобувачів освіти |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. Облаштування кабінету психолога в Решетилівському ІРЦ Решетилівської міської ради | 2024 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |
| 1.2.1.2.,,Сучасний простір реабілітації’’ (облаштування та придбання сучасного реабілітаційного обладнання для кабінету лікувальної фізкультури в Решетилівському ІРЦ Решетилівської міської ради | 2024-2026 | 100,0 |  | 30,0 |  | 130.0 |
| 1.2.1.3.,,Світ дотику і світла’’ (облаштування та створення простору для сенсорного розвитку, емоційної рівноваги й самовираження дітей у ресурсній кімнаті Решетилівського ІРЦ Решетилівської міської ради | 2025-2027 |  | 100,0 |  | 60,0 | 160.0 |
| 1.2.1.4. Облаштування кабінету вчителя-логопеда в Решетилівському ІРЦ Решетилівської міської ради | 2025 |  | 100,0 |  |  | 100.0 |
| 1.2.1.5.Облаштування дитячого майданчика Решетилівського ІРЦ Решетилівської міської ради | 2027 |  |  |  | 300,0 | 300,0 |
| 1.2.1.6. Створено рівні умови для навчання і соціалізації всіх категорій дітей громади | 2024- 2027 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Підвищено рівень доступності закладів освіти громади через вдосконалення організації перевезень здобувачів освіти та педагогічних працівників з дотриманням принципів безпечності, надійності та якості |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. ,,Безпечна дорога до школи’’ (придбання шкільного автобуса для Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів, Калениківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) | 2024- 2026 | 3000,0 |  | 3000,0 |  | 6000,0 |
| 1.2.2.2. ,,Друге життя’’ (капітальний ремонт шкільного автобуса ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника Решетилівської міської ради'') | 2024 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |
| 1.2.2.3. Придбання шкільного автобуса для ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника Решетилівської міської ради'' | 2024 | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 |
| 1.2.2.4.Підготовка пропозицій Решетилівській міській раді щодо облаштування зупинок шкільних автобусів, знаків примусового зниження швидкості | 2024- 2027 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.5.,,Мобільність для спорту’’ (придбання мікроавтобуса для Решетилівської дитячо-юнацької спортивної школи Решетилівської міської ради) | 2027 |  |  |  | 3900,0 | 3900,0 |
| 1.3. Створено комфортні та інклюзивні умови в закладах освіти громади, що є передумовою надання якісних освітніх послуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Запроваджено систему енергоефективності та енергозбереження у закладах освіти громади |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. Розроблення та впровадження заходів з енергомоніторингу будівель закладів освіти Решетилівської міської ради, проведення розрахунку можливої економії від впровадження енергоефективних заходів. | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2. Розроблення пропозицій щодо програми введення енергозберігаючих технологій у закладах освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.,,Сучасним дітям – сучасна спортивна зала’’ (капітальний ремонт покрівлі спортивноого залу Піщанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) | 2026-2027 |  |  | 300,0 | 1500,0 | 1800,0 |
| 1.3.1.4.,,Комфортні приміщення нашим дітям’’ (встановлення енергозберігаючих вікон у Малобакайському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Калениківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Решетилівській початковій школі, Покровському ЗДО ясла-садку ,,Барвінок’’, Сухорабівському ЗДО ясла-садку ,,Пролісок’’, у спортивному залі Остап’євського ЗЗСО І-ІІІ ступенів) | 2024-2027 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
| 1.3.1.5.,,Енергоощадні лампи – шлях до збереження довкілля’’ (заміна ламп у М’якеньківській гімназії з дошкільним підрозділом, Малобакайському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Калениківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Шевченківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені академіка В.О. Пащенка, Глибокобалківській гімназії з дошкільним підрозділом, Потічанській гімназії з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради) | 2024- 2027 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| 1.3.1.6.,,Нашим дітям – сучасний садочок’’ (встановлення автономної сонячної станції (сонячні батареї) у Покровському ЗДО ясла-садку ,,Барвінок’’ Решетилівської міської ради) | 2026 |  |  | 2000,0 |  | 2000,0 |
| 1.3.1.7.,,Все для здорового тіла’’ (сучасна система опалення у спортивному залі Калениківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) | 2026 |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |
| 1.3.1.8.Облаштування додаткового бічного входу у будівлі Опорного закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради’’ | 2027 |  |  |  | 500,0 | 500,0 |
| 1.3.1.9.Заміна підлоги в приміщеннях Опорного закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради’’ (коридори) та Піщанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради (класні кімнати, актова зала, кабінет інформатики) | 2027 |  |  |  | 500,0 | 500,0 |
| 1.3.1.10.Облаштування відмостки (вимощення) навколо будівлі Кукобівського ЗДО ясел-садка ,,Калинка’’ Решетилівської міської ради | 2027 |  |  |  | 45,0 | 45,0 |
| 1.3.1.11.Ремонт та утеплення фасаду будівлі Колотіївського ЗДО ясел-садка ,,Лелеченька’’ Решетилівської міської ради | 2026-2027 |  |  | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| 1.3.2. Забезпечено сучасні санітарно-гігієнічні вимоги у закладах освіти громади |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. Розроблення та впровадження плану щодо організації забезпечення якісними санітарно-гігієнічними умовами та медичними послугами учасників освітнього процесу | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2. Вдосконалення професійного рівня медичних працівників закладів освіти громади | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3. Введення в штатні розписи закладів освіти Решетилівської міської ради штатної одиниці сестри медичної з дієтичного харчування відповідно до діючих нормативів | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Створено умови для креативного та корисного дозвілля у закладах освіти громади |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. ,,Острівець відпочинку та дозвілля’’ (облаштування зон відпочинку у Калениківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Решетилівській початковій школі Решетилівської міської ради’’) | 2025-2026 |  | 80,0 | 50,0 |  | 130,0 |
| 1.3.3.2.,,Комфортний відпочинок – ефективне навчання’’ (створення та облаштування Lounge зон в ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника’’, Покровському ОЗЗСО І-ІІІ ст., Решетилівській початковій школі Решетилівської міської ради) | 2025- 2026 |  | 100,0 | 200,0 |  | 300,0 |
| 1.3.3.3. “Імідж БДЮТ - запорука його розвитку” (організація роботи щодо брендування БДЮТ – створення логотипу) | 2024 | 25,0 |  |  |  | 25,0 |
| 1.4. Модернізовано предметно-просторове оточення учасників освітнього процесу у закладах освіти громади |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Освітнє середовище закладів освіти громади мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.,,Сучасній школі - сучасний кабінет інформатики’’ (облаштування сучасного кабінету інформатики у Покровському ОЗЗСО І-ІІІ ступенів, Піщанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів та Шевченківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. академіка В.О. Пащенка Решетилівської міської ради) | 2026-2027 |  |  | 500,0 | 1000,0 | 1500,0 |
| 1.4.1.2.,,Лінгафонний кабінет – запорука успіху у вивченні іноземних мов’’ (облаштування мультимедійних лінгафонних кабінетів для ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника’’ та Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) | 2024-2026 | 500,0 |  | 500,0 |  | 1000,0 |
| 1.4.1.3.,,Сучасний кабінет хімії для сучасних дітей’’ (облаштування кабінету хімії у Піщанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) | 2026 |  |  | 500,0 |  | 500,0 |
| 1.4.1.4.,,Навчаємося жити в безпечному просторі’’ (облаштування шкільних класів безпеки для ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника, Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ст. та Решетилівської початкової школи Решетилівської міської ради) | 2024- 2027 | 60,0 |  | 100,0 | 100,0 | 260,0 |
| 1.4.1.5.,,Шкільна бібліотека – сучасний інформаційно-методичний центр’’ (модернізація матеріально-технічної бази та обладнання бібліотеки Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів | 2027 |  |  |  | 350,0 | 350,0 |
| 1.4.1.6.,, STEM для майбутнього’’ (придбання та облаштування STEM лабораторій для ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника, Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ст. Решетилівської міської ради) | 2025- 2027 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| 1.4.1.7.,,Цифровізація освітнього процесу – ефективний шлях у Нову українську школу’’ (оновлення комп’ютерного обладнання у групових кімнатах для дітей старшого дошкільного віку Решетилівського ЗДО ясел-садка ,,Ромашка’’ Решетилівської міської ради) | 2025- 2027 |  | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 350,0 |
| 1.4.1.8.,,Зручні меблі – гарантія здоров’я дітей’’ (комплектування групових кімнат Решетилівського ЗДО ясел-садка ,,Ромашка’’, Покровського ЗДО ясел-садка ,,Барвінок’’, Калениківського ЗДО ясел-садка ,,Сонечко’’ Решетилівської міської ради меблями з урахуванням вікових особливостей дітей та інклюзивних потреб) | 2026- 2027 |  |  | 400,0 | 400,0 | 800,0 |
| 1.4.1.9. ,,Сучасним дітям – сучасні меблі!’’ (оновлення меблів у Піщанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Покровському ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради з урахуванням санітарно-гігієнічних та інклюзивних вимог) | 2024- 2027 | 180,0 |  | 200,0 | 200,0 | 580,0 |
| 1.4.1.10.,,Дитячі свята і розваги – на сучасний рівень’’ (придбання мультимедійного обладнання для музичної зали Решетилівського ЗДО ясел-садка ,,Ромашка’’ Решетилівської міської ради) | 2024 | 75,0 |  |  |  | 75,0 |
| 1.4.1.11.,,Цифровий крок до майбутнього’’ (придбання мультимедійного та іншого обладнання для навчальних кабінетів НУШ ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника’’, Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів, Демидівського І-ІІІ ступенів, Калениківського І-ІІІ ступенів, Малобакайського І-ІІІ ступенів, Піщанського І-ІІІ ступенів, Шевченківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. академіка В.О. Пащенка Решетилівської міської ради) | 2024-2027 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 |
| 1.4.1.12.,,Актова зала – майстерня розвитку творчих здібностей’’ (придбання обладнання та меблів для актової зали Піщанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, закупівля матеріалів для ремонтних робіт у актовій залі Покровського ЗДО ясел-садка ,,Барвінок’’ Решетилівської міської ради) | 2027 |  |  | 25,0 | 500,0 | 525,0 |
| 1.4.1.13.,,Твій крок до перемоги’’ (придбання спортивного обладнання для Решетилівської дитячо-юнацької спортивної школи Решетилівської міської ради) | 2027 |  |  |  | 150,0 | 150,0 |
| 1.4.1.14.,,Арт-простір успіху’’ (оновлення матеріально-технічної бази вокального класу Будинку дитячої та юнацької творчості Решетилівської міської ради) | 2026-2027 |  |  | 14,4 | 4,5 | 18,9 |
| 1.4.2. Створено розвинуту інфраструктуру спортивних та ігрових майданчиків закладів освіти громади з урахуванням інклюзивних потреб |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1.,,Сучасний спортивний майданчик – простір фізичної активності’’ (облаштування спортивного майданчика в ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника Решетилівської міської ради’’) | 2027 |  |  |  | 500,0 | 500,0 |
| 1.4.2.2.,,За здоров’ям – на сучасний спортивний майданчик’’ (поточний ремонт огорожі спортивних майданчиків у Шевченківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. В.О. Пащенка та Покровському ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) | 2024- 2025 | 70,0 | 150,0 |  |  | 220,0 |
| 1.4.3. Сформовано сучасний цифровий освітній простір в закладах освіти громади |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1. ,,Територія творчості та розвитку’’ - створення спільного освітнього порталу позашкілля - сайту “Територія позашкілля Решетилівщини” | 2024 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.2. Забезпечення підтримки у розгортанні хмарно орієнтованого навчального середовища закладів освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.3. Створення гнучкої системи надання послуг в закладах освіти Решетилівської міської ради в умовах дистанційного навчання через використання цифрових технологій | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2. Система освіти громади спрямована на формування всебічно розвиненої особистості, здатної успішно реалізуватися у сучасному світі |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Трансформовано систему освіти з метою зростання якості результатів |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Освіта громади має осучаснений зміст, надається відповідно до спектру здібностей, інтересів та запитів здобувачів освіти за оновленими методиками та всіма формами навчання і виховання |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. Впровадження системи постійного вивчення потреб здобувачів освіти шляхом проведення опитування щодо осучаснення освітнього процесу та орієнтації освіти на їх запити | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. Розроблено та впроваджено загальну концепцію щодо переорієнтації освітніх програм закладів освіти Решетилівської міської ради на розвиток здібностей дітей та формування практикоорієнтованих компетенцій | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3. Впровадження курсів за вибором в закладах загальної середньої освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4. Впровадження системи якості дошкільної освіти за методикою проєкту ,,Вектор’’ у закладах дошкільної освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5. Реалізація проєкту ,,Розвивай-ка’’ (,,Baby start’’) - організація роботи груп раннього розвитку у закладах дошкільної освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.6. Розроблення та впровадження плану з організації роботи гуртків з іноземної мови, комп’ютерної грамотності, театрального мистецтва та навчання дітей гри у настільний теніс у закладах дошкільної освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.7. Організація співпраці з філіями закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування щодо відкриття гуртків на базі закладів освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.8. Впровадження методик сприяння розвитку емоційного інтелекту дітей дошкільного віку у закладах дошкільної освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.9. Участь в проєкті ,,Сприяння освіті’’ щодо впровадження шведської програми соціально-емоційного розвитку ,,Веселі друзі’’ у закладах освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Модернізовано мережу старшої школи закладів освіти громади згідно з нормативними вимогами та принципами доступності |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. Проведення комплексного аналізу мережі у Решетилівській міській територіальній громаді на підставі демографічної ситуації, доступності, матеріально-технічного та кадрового забезпечення закладів освіти громади | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2. Організація фахових консультацій та моделювання нової мережі старшої школи у Решетилівській міській територіальній громаді, у тому числі за участю зовнішніх експертів | 2025-2026 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.3. Розроблення та впровадження плану заходів щодо підготовки закладів освіти Решетилівської міської ради до фінансової автономії | 2026 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Сформовано умови щодо якісної організації профільного та практикоорієнтованого навчання з огляду на індивідуальні потреби всіх категорій здобувачів освіти та потреби ринку праці громади |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. Розроблення та впровадження плану дій з організації профільного навчання та інтеграція його у стратегію розвитку закладів освіти Решетилівської міської ради | 2025-2026 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2. Розробка завдань та проєктів щодо залучення необхідних ресурсів на організацію профільного навчання у закладах освіти Решетилівської міської ради | 2025-2026 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3. Співпраця з ЗПТО та ЗВО щодо профорієнтаційної роботи та стажування | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.4. Організація участі старшокласників у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності ,,WorldSkills Ukraine’’ | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.5. Налагодження співпраці та використання матеріальної бази професійних ліцеїв у позашкільній діяльності та профорієнтаційних заходах | 2025-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.6. Перепрофілювання у закладах освіти Решетилівської міської ради існуючих гуртків, організація відкриття нових гуртків, спрямованих на пріоритетні напрямки розвитку у сучасному світі, з якими будуть пов'язані професії майбутнього | 2025-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Створено систему формування громадянських компетенцій, моральних та психологічних якостей особистості, що відповідають викликам сьогодення та допомагають реалізуватися у сучасному світі |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Забезпечено підтримку у проєктній діяльності учасників освітнього процесу, яка ґрунтується на засадах демократії |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. Розроблення та прийняття програми Шкільний громадський бюджет Решетилівської міської ради | 2026 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2. Участь у конкурсах на отримання грантів, запроваджених українсько-швейцарським проєктом DECIDE | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3. Впровадження системи участі у конкурсах, що проводяться за програмами Бюджету участі Решетилівської міської ради та Полтавської області | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.4. Організація вивчення досвіду територіальних громад України щодо створення та діяльності громадських організацій | 2024-2025 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.5. Розроблення та впровадження сумісного плану роботи учнівської молоді та молодіжної ради при Решетилівській міській раді, у тому числі щодо реалізації спільних проєктів | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Побудовано систему виховання здобувачів освіти на українських цінностях, що сприяє формуванню національної ідентичності |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. Реалізація проєкту ,,Шкільний парламент’’ у закладах освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2. Запровадження проведення Дня учнівського самоврядування в Решетилівській міській територіальній громаді | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.3. Реалізація проєкту ,,Обдарована молодь - майбутнє України” - підтримка участі вихованців гуртків, секцій у Міжнародних та Всеукраїнських масових заходах | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.4. Реалізація проєкту ,,День позашкілля в закладі загальної середньої освіти’’ у закладах освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.5. Облаштування музеїв та встановлення пам'ятних дошок у закладах освіти Решетилівської міської ради | 2026-2027 |  |  | 25,0 | 25,0 | 50,0 |
| 2.2.2.6. Організація вивчення європейського досвіду щодо залучення молоді до підприємницької діяльності | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. Забезпечено якісну психологічну підтримку учасникам освітнього процесу та інтеграцію дітей ВПО |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. Організація роботи з вивчення досвіду територіальних громад України та міжнародного досвіду щодо впровадження системи психологічної підтримки учасників освітнього процесу | 2024-2025 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.2. Впровадження програми щодо соціально-емоційних навичок здобувачів освіти – реалізація напряму проєкту DECIDE ,,Стаємо сильнішими разом” | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.3. Побудова системи турботи щодо психічного здоров’я учасників освітнього процесу, які мають складні емоційні стани, що потребують професійної уваги: - участь в проєкті психологічної підтримки ,,ПОРУЧ” ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І. Л. Олійника Решетилівської міської ради”; - співпраця з ГО ,,Центр психологічної допомоги ,,Конфіденс”, впровадження проєкту ,,Зупинка: Я” ; - участь в проєкті ,,Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей” (Покровский 0ЗЗСО І - ІІІ ступенів, Демидівський ЗЗСО І - ІІІ ступенів, Решетилівська початкова школа) | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 3. Педагогічні працівники громади згуртовані та орієнтовані на постійний розвиток професійних компетентностей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Впроваджено систему щодо розвитку професійної майстерності педагогів громади |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Створено умови для професійного та особистісного розвитку педагогічних працівників та удосконалено заходи з їх мотивації |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. Організація співпраці спеціалістів ІРЦ, ЦПРПП з закладами освіти Решетилівської міської ради (за планами закладів освіти) | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2. Організація спільних заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Решетилівської міської ради на базі ПАНО ім. М.В. Остроградського | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.3. Розроблення міської цільової програми з урахуванням системи наставництва, матеріального заохочення | 2026 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.4. Розроблення та впровадження плану діяльності творчих груп вчителів Нової української школи закладів освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.5. Запровадження щорічної Презентації творчих майстерень учителів закладів освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Впроваджено сучасні технології та методики підвищення кваліфікації |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. Впровадження проєкту ЦПРПП ,,Цифровий хаб професійного розвитку’’ | 2024 | 70,0 |  |  |  | 70,0 |
| 3.1.2.2. Впровадження проєкту ЦПРПП ,,Професійні спільноти як цінний ресурс для підтримки освітян в умовах надзвичайних ситуацій’’ | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.3. Впровадження проєкту ЦПРПП ,,Освітній центр медіаграмотності’’ | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Підвищено ефективність управління освітою громади |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Впроваджено е-урядування у систему освіти громади |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. Забезпечення сталості та посилення технічної бази проєкту ЦПРПП ,,Цифровий хаб професійного розвитку’’ | 2026 |  |  | 200,0 |  |  |
| 3.2.1.2. Створення та збереження електронних документів у закладах освіти Решетилівської міської ради у єдиній системі ОІС | 2024-2025 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.3. Впровадження електронного документообігу в системі освіти громади | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Система управління закладами освіти побудована на принципах демократії та технологіях сучасного освітнього менеджменту |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1. Організація вивчення досвіду територіальних громад України та міжнародного досвіду щодо запровадження кращих управлінських практик у галузі освіти, основаних на демократичних принципах | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.2. Виконання плану формування мережі закладів загальної середньої освіти Решетилівської міської ради | 2026-2027 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.3. Впровадження системи стратегічного управління закладами освіти - затвердження стратегій розвитку закладів освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.4. Запровадження системи регулярного самооцінювання та анкетування учасників освітнього процесу з питань життєдіяльності освітньої галузі Решетилівської міської територіальної громади | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.5. Проведення аналізу нормативної бази, наявних можливостей та ресурсів, вивчення досвіду територіальних громад України та міжнародного досвіду щодо можливих та перспективних організаційних форм надання послуг з забезпечення якісним харчуванням здобувачів освіти у закладах освіти громади | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.6. Розроблення та впровадження плану заходів щодо формування та популяризації культури харчування серед учасників освітнього процесу | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.7. Розроблення та впровадження плану заходів щодо формування та популяризації здорового способу життя серед учасників освітнього процесу | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.8. Запровадження системи партисипації у процесі прийняття управлінських рішень у освітньому менеджменті Решетилівської міської територіальної громади (освітній бюджет для громадян, гендерний аналіз ефективності бюджетних програм з питань освіти, система залучення учнівської молоді до прийняття управлінських рішень) | 2024-2027 |  |  |  |  |  |

Начальник відділу освіти

міської ради							        Алла КОСТОГРИЗ