РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(п’ятдесят друга сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

24 грудня 2024 року                м. Решетилівка                               №_____ -52-VІII

Про хід виконання Програми інформатизації Решетилівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

Керуючись пунктом 22 частини першої ст. 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про Національну програму інформатизації”, постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2024 № 119 „Деякі питання Національної програми інформатизації”, враховуючи висновки спільних постійних комісій міської ради, Решетилівська міська рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію начальника відділу організаційно-інформаційної роботи, документообігу та управління персоналом виконавчого комітету міської ради Мірошник Оксани про хід виконання Програми інформатизації Решетилівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Решетилівської міської ради восьмого скликання від 09.02.2024  №1809-43-VІII прийняти до відома (додається).

Міський голова		Оксана ДЯДЮНОВА

Інформація

про хід виконання Програми інформатизації

Решетилівської міської  територіальної громади на 2024-2026 роки

Програма інформатизації Решетилівської міської  територіальної громади на 2024-2026 роки спрямована на формування та реалізацію політики у сферах інформатизації, цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій та технологій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні.

Метою даної Програми є забезпечення на високому рівні інформаційної підтримки процесів прийняття управлінських рішень, стимулювання до зростання продуктивності праці виконавчих органів міської ради, полегшення організації комунікацій на всіх рівнях управління, оновлення комп’ютерного обладнання, модернізація локальної мережі, покращення якості надання адміністративних послуг в тому числі і в старостатах, ліцензування програмного забезпечення, здійснення антивірусного захисту, проведення заходів щодо захисту інформації.

За період з 09.02.2024 по 01.11.2024 реалізовано такі заходи:

- проведено інвентаризацію інформаційних та програмних ресурсів (комп`ютерна техніка, периферія);

- придбано та проведено модернізацію комп`ютерного обладнання на суму 109397 грн (комп`ютери, ноутбуки, оперативна пам`ять, жорсткі диски SSD);

- придбано периферійного обладнання на суму 132797 грн.(зовнішній жорсткий диск HDD, клавіатура, мишка, принтер, картридж до принтера, аудіо колонки, подовжувач, блок живлення);

- придбано мережевого обладнання на суму 5380 грн (маршрутизатор, комутатор, кабель (вита пара));

- оплачено послуги інтернет провайдерам за підключені точки доступу до мережі інтернет на суму 180000 грн.;

- оплачено послуги інтернет провайдерам за підключення нових точок доступу до мережі інтернет на суму 4500 грн. (Лобачівський старостат, Лобачівська сільська бібліотека);

- оплачено послуги за технічну підтримку та обслуговування системи електронного голосування «ГОЛОС» на суму 33400 грн.;

- оплачено щорічне утримання сайту Решетилівської міської ради на суму 42000 грн.;

- продовження ліцензії програмного забезпечення для ведення бухгалтерського та фінансового обліку на суму 43970 грн.;

- продовження ліцензії програмного забезпечення для ведення податкового обліку Решетилівської міської ради та виконавчого комітету (M.E.Doc) на суму 2800 грн.;

- отримання відкритих сертифікатів КЕП для посадових осіб органу місцевого самоврядування на суму 1392 грн.;

- розширення та технічна підтримка мережі відео-нагляду «Безпечне місто» на суму 105840 грн.;

- підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів міської ради в галузі інформатизації та цифровізації. В жовтні 2024 року були проведені навчання в рамках місяця кібербезпеки для депутатів Решетилівської міської ради та працівників Виконавчого комітету Решетилівської міської ради на тему „Основи кібергігієни”.

Начальник відділу організаційно-

інформаційної роботи, документообігу

та управління персоналом						Оксана МІРОШНИК