# Додаток 7

# до Стратегії розвитку

# Решетилівської міської

# територіальної громади

до 2027 року

ЗВІТ

Про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку

Решетилівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

(за 2024 рік)

| № | Найменування завдання Стратегії | Захід/Технічне завдання | Період реалізації | Строк реалізації заходу/проєкту (роки) |  | Стан фінансування проєкту (тис.грн.) |  | Індикатор результативності виконання заходу/проєкту | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |
| 1.1.1. | Формування ефективної системи належного врядування в громаді | Старостат, що дружній до відвідувача | 2023-2025 | 2023-2025 | 2024 | 300,0 | 432,07 | Оновлено матеріально- технічну базу в старостинських округах громади | Проведено модернізацію комп’ютерного обладнання, придбано периферійного обладнання |
| 1.1.3. | Забезпечення належного доступу громадян до адміністративних послуг на всій території громади | Облаштування будівлі ЦНАПу громади та забезпечення його обладнанням і устаткуванням | 2023-2025 | 2023 | 2024 | 0 | 272,56 | Облаштовано будівлю ЦНАПу | ЦНАП введено в експлуатацію, із 23.05.2024 діє як «ЦЕНТР.ДІЯ», у 2024 році за рахунок грантових коштів було придбано меблі та обладнання |
| 1.2.1. | Забезпечення достатнього рівня громадського порядку та безпеки мешканців і територій громади | Встановлення камер відеонагляду в населених пунктах Решетилівської МТГ. | 2023-2025 | 2023-2025 | 2024 | 350,0 | 105,84 | Встановлено камер відеонагляду | Розширення та технічна підтримка мережі відео-нагляду |
| 1.2.2. | Організація захисту населення громади від надзвичайних подій, ситуацій техногенного, природного, військового характеру та ліквідація їх наслідків | Розбудова системи оповіщення про надзвичайні ситуації на території Решетилівської МТГ. | 2023-2025 | 2024-2025 | 2024 | 8000,0 | 0 | Влаштовано елементи системи оповіщення в усіх населених пунктах громади | Виготовлено ПКД , наразі проходить експертизу |
| 1.3.2. | Покращення дорожньої інфраструктури населених пунктів громади | Будівництво нових, капітальний/поточний ремонт дорожнього покриття (тротуарів) в населених пунктах громади. | 2023-2025 | 2023-2025 | 2024 | 20000,0 | 5006,0 | Перераховано коштів на ремонт доріг | Проведено поточний ремонт доріг громади, нанесено дорожню розмітку |
| 1.3.2. | Покращення дорожньої інфраструктури населених пунктів громади | Капітальний ремонт площі Слави з організацією дорожнього руху та з влаштуванням саморегульованого перехрестя з транспортним рухом по кільцю в м. Решетилівка Полтавської області | 2023-2025 | 2023-2024 | 2024 | 10000,0 | 0 | Відремонтовано площу «Слави» | Виготовлено та затверджено ПКД по об’єкту будівництва |
| 1.3.3. | Розвиток мережі надавачів соціальних послуг та підвищення рівня соціальної захищеності всіх мешканців громади | Відновлення психологічного та фізичного здоров’я військовослужбовців, ветеранів і ветеранок та їх родин | 2023-2025 | 2023-2025 | 2024 | 1000,0 | 4095,5 | Створено реабілітаційний центр | Реабілітаційний центр не створено, але надається фінансова підтримка. Виплачено кошти учасникам бойових дій та ветеранам |
| 1.3.4. | Cтворення економічно-спроможної мережі закладів охорони здоров'я, в яких впроваджено сучасні моделі та методи надання якісних медичних послуг відповідно до потреб різних груп населення громади | Поточний ремонт приміщень амбулаторій ЗПСМ в населених пунктах громади | 2023-2025 | 2023-2025 | 2024 | 500,0 | 415,0 | Відремонтовано приміщення амбулаторій | Проводився поточний ремонт амбулаторій м. Решетилівка та с. Малий Бакай та закупівля обладнання |
| 1.4.1. | Покращення надання комунальних послуг, оновлення матеріально-технічної бази КП та ін. | Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Решетилівської міської ради. | 2023-2025 | 2024 | 2024 | 6000,0 | 34680,68 | Придбано обладнання для КП | Виділено кошти МБ на придбання техніки та обладнання для КП «Покровський комунгосп», КП «Ефект» та КУ «ЦНСП» міської ради |
| 1.4.3. | Забезпечення мешканців водою та створення належних санітарних умов у населених пунктах громади | Доступна і якісна питна вода – мешканцям Решетилівської громади | 2023-2025 | 2023-2025 | 2024 | 1200,0 | 6312,0 | Надано субвенції для КП «Полтававодоканал» | Придбано каналізаційні насосні агрегати, пальне для генераторів |
| 1.5.1. | Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до сучасних вимог | Інклюзивна освіта крок за кроком – створення в громаді інклюзивно-ресурсного центру | 2023-2025 | 2023-2025 | 2024 | 200,0 | 669,2 | Створено інклюзивно-ресурсний центр | Здійснено ремонт та придбано необхідну техніку, ІРЦ працює |
| 1.5.2. | Створення безпечної інфраструктури закладів освіти | Облаштування укриттів у закладах освіти на території громади | 2023-2025 | 2023-2025 | 2024 | 4000,0 | 8849,7 | Перераховано коштів за виконані роботи по облаштуванню укриттів | Об’єкт по Реш. філії (початкова школа) – завершено; Об’єкт по Ліцею – в стадії реалізації |
| 2.1.2. | Впровадження інвестиційних інструментів | Розробка інвестиційного паспорта Решетилівської міської територіальної громади | 2023-2025 | 2023-2024 | 2024 | 200,0 | 0 | Розроблено інвестиційний паспорт | Розроблено інвестиційний паспорт громади |
| 3.1.2. | Запровадження просвітницько-виховної роботи серед молоді в напрямі популяризації місцевих традицій | Решетилівські промисли – для молоді. | 2023-2025 | 2023-2025 | 2024 | 90,0 | 0 | Затверджено відповідну програму | Програму не прийнято; Проводиться просвітницька робота (екскурсії) для дітей та молоді суб’єктами культурної справи |
| 4.1.1. | Раціональне використання природних ресурсів | Озеленення території громади шляхом насадження дерев, кущів, квітів | 2023-2025 | 2023-2025 | 2024 | 200,0 | 12,37 | Перераховано коштів на придбання кущів, дерев, квітів | Були висаджені квіти, дерева |
| 4.1.2. | Проведення екологічної/санітарної очистки території та водойм громади | Санітарна очистка території громади | 2023-2025 | 2023-2025 | 2024 | 3550,0 | 462,25 | Перераховано коштів на відповідні заходи | Виготовлено ПКД та пройдено експертизу по об’єкту щодо розчистки річки Псел в с. Сухорабівка, проведено зариблення |
| 4.1.3. | Забезпечення впровадження ефективної системи поводження з ТПВ у населених пунктах громади | Управління та поводження з відходами | 2023-2025 | 2023-2025 | 2024 | 2700,0 | 125,43 | Придбання контейнерних баків | Проведено підгортання звалища побутових відходів у с. Тутаки, проведено збір та здійснено оплату за утилізацію небезпечних відходів |

Начальник відділу

економічного розвитку, торгівлі та

залучення інвестицій	                                                         Андрій РОМАНОВ